MATRIZ DE RISCO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção mecânica corretiva, com fornecimento de peças, componentes, materiais, insumos e mão de obra qualificada, destinados ao reparo da Pá Carregadeira XCMG, modelo LW350KV, ano 2022, de propriedade do Município de Santo Expedito do Sul/RS, conforme apontado no Laudo Técnico de Avaliação/Verificação nº LT-00813, elaborado por profissional habilitado com Anotação de Responsabilidade Técnica vinculada ao CREA-RS, visando a execução das intervenções técnicas necessárias à correção de falhas identificadas no sistema hidráulico e de transmissão do equipamento, ao restabelecimento da estanqueidade, da integridade mecânica e das condições adequadas de funcionamento da máquina, garantindo sua segurança operacional e a continuidade da utilização do equipamento na execução das atividades e serviços públicos desenvolvidos pela Administração Municipal.

MODALIDADE: A presente contratação será realizada por meio da modalidade Pregão, na forma eletrônica, adotando-se como critério de julgamento o menor preço global, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

| Fase | Risco Identificado | Causa Provável | Impacto Potencial | Probabilidade | Nível de Risco | Medidas de Mitigação | Responsável pela Mitigação | Controles de Acompanhamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | Especificação inadequada do objeto | Falta de detalhamento técnico ou interpretação incorreta do laudo | Contratação de serviço inadequado ou incompleto | Baixa | Médio | Elaboração do termo de referência com base no laudo técnico e revisão pelos setores responsáveis | Setor de Compras / Setor Técnico | Conferência técnica do documento antes da publicação do edital |
| Planejamento | Estimativa de preços incompatível com o mercado | Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada | Propostas inexequíveis ou fracasso da licitação | Baixa | Médio | Realização de pesquisa de preços com múltiplos fornecedores e análise comparativa | Setor de Compras | Verificação documental das cotações obtidas |
| Licitação | Baixa competitividade no certame | Número reduzido de empresas interessadas | Aumento de preços ou fracasso da licitação | Média | Médio | Ampla divulgação do edital e utilização de pregão eletrônico | Setor de Licitações | Monitoramento do número de propostas apresentadas |
| Licitação | Proposta inexequível | Empresa apresenta preço incompatível com a execução do serviço | Inexecução contratual ou baixa qualidade do serviço | Média | Alto | Análise de exequibilidade da proposta e solicitação de esclarecimentos quando necessário | Pregoeiro / Comissão de Licitação | Verificação documental da composição de custos |
| Contratação | Seleção de empresa sem capacidade técnica | Falta de comprovação adequada de experiência | Serviços executados com baixa qualidade | Baixa | Alto | Exigência de comprovação de experiência técnica e estrutura adequada | Comissão de Licitação | Análise documental da habilitação |
| Execução Contratual | Identificação de defeitos ocultos durante a manutenção | Componentes internos não visíveis antes da desmontagem | Necessidade de substituição de peças adicionais | Média | Médio | Previsão contratual para comunicação prévia e autorização da Administração | Empresa Contratada / Fiscal do Contrato | Registro formal das ocorrências e aprovação administrativa |
| Execução Contratual | Atraso na execução dos serviços | Falta de peças, falha logística ou problemas técnicos | Indisponibilidade prolongada do equipamento | Média | Médio | Definição de prazo contratual e acompanhamento pelo fiscal do contrato | Empresa Contratada / Fiscal do Contrato | Monitoramento do cronograma de execução |
| Execução Contratual | Danos ao equipamento durante a manutenção | Manuseio inadequado ou falha técnica | Necessidade de novos reparos ou prejuízo ao patrimônio público | Baixa | Alto | Responsabilização contratual da empresa pela integridade do equipamento | Empresa Contratada | Fiscalização contínua da execução dos serviços |
| Execução Contratual | Descarte ambiental inadequado de resíduos | Falta de controle ambiental pela empresa | Impacto ambiental e responsabilização administrativa | Baixa | Médio | Exigência de descarte adequado conforme legislação ambiental | Empresa Contratada | Verificação documental e fiscalização do descarte |
| Pós-Execução | Falhas recorrentes após a manutenção | Execução inadequada dos serviços ou peças defeituosas | Paralisação do equipamento e necessidade de nova manutenção | Média | Médio | Estabelecimento de garantia mínima de 90 dias | Empresa Contratada | Acompanhamento do período de garantia |

A análise realizada demonstra que os riscos associados à contratação e execução dos serviços de manutenção da Pá Carregadeira são gerenciáveis e passíveis de mitigação, desde que observadas as medidas preventivas previstas no processo de contratação, especialmente no que se refere à adequada especificação do objeto, seleção de empresa com capacidade técnica comprovada, fiscalização da execução contratual e cumprimento das obrigações de garantia e assistência técnica.

Dessa forma, conclui-se que a implementação da solução proposta apresenta risco controlado e aceitável para a Administração, sendo plenamente viável sob os aspectos técnico, administrativo e operacional, desde que observados os mecanismos de controle e acompanhamento estabelecidos no presente processo de contratação.

Santo Expedito do Sul-RS, 09 de março de 2026.

______________________________

JAIR MENDES DA SILVA

VICE-PREFEITO